CONTEXTO_PROJETO_RH_SAAS

Documento mestre de continuidade do projeto

CONTEXTO_PROJETO_RH_SAAS

- Documento mestre de continuidade do projeto RH SaaS.

- Este documento consolida arquitetura, funcionalidades implementadas, pendencias, decisoes tecnicas, estrutura de pastas, regras de negocio, roadmap e instrucoes para continuidade.

1. Visao Geral

- O RH SaaS e uma plataforma modular de gestao de recursos humanos, documentos, ponto, banco de horas, auditoria e preparacao para app mobile.

- O projeto esta sendo conduzido em fases pequenas, com backup, validacao, rollback e documentacao obrigatoria.

2. Arquitetura

- Backend: NestJS em Node.js.

- ORM: TypeORM com migrations versionadas.

- Banco: PostgreSQL/PostGIS em container Docker.

- Cache: Redis.

- Frontend: React/Vite servido por Nginx.

- Infraestrutura: Docker Compose com containers web, api, postgres, redis e pgAdmin.

- Mobile futuro: app Expo/React Native preparado por contratos /v1/me.

3. Principios Arquiteturais

- Multitenant por tenantId.

- Permissoes por perfil.

- Auditoria em acoes criticas.

- Migrations pequenas, reversiveis e auditaveis.

- Validacao individual antes de prosseguir.

- Documentacao obrigatoria a cada fase.

4. Estrutura de Pastas

- /opt/rh-saas/docs: documentacao geral do projeto.

- /opt/rh-saas/docs/admin/migrations: relatorios e artefatos das migrations.

- /opt/rh-saas/backups: backups criados antes de alteracoes.

- /opt/rh-saas/backend: backend NestJS.

- /opt/rh-saas/frontend-web: frontend React/Vite.

- /opt/rh-saas/data/postgres: volume persistente do PostgreSQL.

5. Funcionalidades Implementadas

- 001 CreateEmployeeDocumentTypes: tabela de tipos de documentos.

- 002 UpgradeDocuments: evolucao da tabela documents, conversoes UUID, status, versionamento, FKs e indices.

- 003 CreateEmployeePendingActions: tabela de pendencias validada.

- 004 CreateEmployeeNotifications: tabela de notificacoes validada.

- 005 CreateEmployeePersonalData: em andamento, com base, createTable, FK, unique e indices ja concluidos ate P5E-4.

6. Regras de Negocio

- Funcionario e entidade central do modulo RH.

- Dados pessoais avancados ficam em employee_personal_data.

- Cada funcionario deve possuir no maximo um registro de dados pessoais.

- Documentos possuem tipo, status, validade, versionamento, aprovacao, rejeicao e substituicao.

- Pendencias centralizam tarefas operacionais do funcionario.

- Notificacoes possuem canal, prioridade, status, titulo, mensagem e entidade relacionada.

7. Decisoes Tecnicas

- Toda alteracao deve ser proposta antes de executada.

- Toda fase deve ser pequena e validavel.

- Nenhuma migration deve ser executada durante a construcao dos arquivos.

- Backups sao obrigatorios antes de modificar migrations ou documentacao.

- Todo arquivo gerado deve ser validado contra caractere estrela indevido.

- A documentacao obrigatoria deve ser atualizada apos cada etapa aprovada.

8. Documentacao Obrigatoria

- CONTEXTO_PROJETO.md

- CHANGELOG.md

- DECISOES_TECNICAS.md

- PENDENCIAS.md

9. Status Atual das Migrations

- 001 consistente.

- 002 consistente.

- 003 validada.

- 004 validada.

- 005 concluida ate P5E-4.

- P5E-5 pendente: adicionar rollback completo da migration 005.

- P5E-6 pendente: validar migration 005 completa.

10. Pendencias Atuais

- Criar P5E-5 para rollback completo da migration 005.

- Criar P5E-6 para validacao final da migration 005.

- Depois avancar para a proxima migration complementar do modulo Funcionario.

11. Roadmap

- Finalizar migration 005.

- Validar conjunto 001 a 005.

- Avancar para novas entidades do modulo Funcionario.

- Preparar scripts de execucao e rollback em ambiente controlado.

- Executar somente em homologacao antes de qualquer producao.

12. Instrucoes para Continuidade

- Informar a mudanca proposta e aguardar aceite.

- Criar backup antes de qualquer alteracao.

- Executar apenas uma fase pequena por vez.

- Validar imediatamente apos cada fase.

- Se houver caractere corrompido, parar e corrigir antes de prosseguir.

- Nao executar migrations durante a construcao.

- Atualizar documentacao obrigatoria.

- Somente avancar quando a fase anterior estiver aprovada.

13. Checklist Operacional

- Aceite registrado.

- Backup criado.

- Arquivo alvo localizado.

- Script em formato anti-corrupcao.

- Validacao contra caractere estrela.

- Relatorio gerado.

- CHANGELOG atualizado.

- DECISOES_TECNICAS atualizado.

- PENDENCIAS atualizado.

- CONTEXTO_PROJETO atualizado.